## Slide 1: Produção de Jogos Digitais
Salmo Marques da Silva Júnior
salmo.sjunior@sp.senac.br

## Slide 2: Engenharia de Software
“Engenharia de Software é o estabelecimento e o emprego de sólidos princípios de engenharia de modo a obter software de maneira econômica, que seja confiável e funcione de forma eficiente em máquinas reais”
Fritz Bauer

## Slide 3: Produção de Jogos
O processo de produção de um jogos difere de um projeto para outro. Você pode ter um projeto de jogo para Web com uma equipe pequena como pode ter um para console baseado em um filme, lidando com questões de licença, com uma equipe bem maior.

## Slide 4: Produção de Jogos
Independentemente dessas variáveis, existe uma estrutura básica para o processo geral de produção. O processo pode ser dividido em 4 fases principais:
Pré-produção;
Produção;
Testes; e
Pós-produção.

## Slide 5: Ciclo de Produção
Finalização plano de arquivamento
Produção implementação do plano; rastreamento do progresso; e avaliação de risco
Pré-produção conceito; requisitos do projeto; planejamento do projeto; e avaliação de risco
Testes validação do plano e liberação do código

## Slide 6: Ciclo de Produção
O diagrama anterior descreve os objetivos gerais das fases e como o sucesso de cada fase depende da conclusão da fase anterior.
Porém, esse diagrama descreve uma visão muito básica, visto que quando os riscos são altos, o processo de produção será iterativo e com vários ciclos.

## Slide 7: Ciclo de Produção: Pré-produção
A pré-produção pode ser dividida em 4 etapas:
Conceito do jogo;
Requisitos do jogo;
Planejamento do jogo; e
Avaliação de risco.

## Slide 8: Requisitos do Jogo

## Slide 9: Jogo Exemplo
Para exemplificar o resultado de cada etapa que compõe a definição dos requisitos de um jogo, será usado como exemplo um jogo derivado do Jogo da Velha chamado Jogo da WHIP.

## Slide 10: Requisitos do Jogo
Detalham como o conceito será transformado em um jogo real. São tomadas decisões sobre os principais objetivos do projeto, o conjunto básico de recursos, os produtos das etapas, a tecnologia básica e o pipeline de produção.

## Slide 11: Requisitos do Jogo
A etapa de levantamento dos requisitos do jogo pode ser dividida em 9 fases:
Definição dos recursos do jogo;
Definição das etapas e produtos;
Avaliação da tecnologia;
Definição das ferramentas e do pipeline;
Documentação do design;
Documentação da arte;
Documentação técnica;
Análise de risco;
Aprovação.

## Slide 12: Definição dos Recursos
O recursos devem ser priorizados em diferentes camadas de implementação. Por exemplo:
Camada 1: recursos básicos do jogo;
Camada 2: adicionam valor aos recursos básicos; e
Camada 3: designa recursos que seria interessante incluir.

## Slide 13: Definição dos Recursos
Realize sessões de brainstorm para decidir que recursos devem ser incluídos no jogo e categorize-os por tipo:
Processo: recursos ligados a melhoria do processo;
Produção: recursos que envolvem melhorias nas ferramentas e na tecnologia usadas na criação do jogo; e
Jogabilidade: recursos compostos por elementos de jogabilidade que afetarão diretamente a experiência do jogador e que podem ser vistos por ele.

## Slide 14: Definição das Etapas e Produtos
As etapas marcam um evento importante durante o desenvolvimento do jogo e são usadas no rastreamento do progresso do projeto.
Elas dão objetivos menores e mais gerenciáveis para a equipe alcançar e podem ser facilmente definidas pela listagem dos produtos que são esperados em cada etapa

## Slide 15: Definição das Etapas
As etapas podem ser mensais ou maiores que podem duram alguns meses:
Primeira versão jogável: jogabilidade e assets representativos. Geralmente baseada no protótipo;
Alfa: funcionalidade chave da jogabilidade é implementada, os assets estão 40-50% concluídos, o jogo está sendo executado na plataforma de hardware correta;

## Slide 16: Definição das Etapas
Congelamento de código: código do jogo concluído e os programadores apenas corrigirão bugs;
Beta: código e assets concluídos. Arte, Design e Engenharia dedicadas à correção de bugs; e
Código candidato à liberação: “todos os bugs” foram eliminados. A build está pronta para ser entregue ou enviada para o fabricante do console para aprovação.

## Slide 17: Definição dos Produtos
Defina os produtos esperados a cada etapa com o máximo de detalhes. Use categorias como as seguintes (veja um exemplo em Chandler, H. M. 2012, p. 244):
Personagens, objetos, níveis;
Cinemática;
Recursos de jogabilidade;
Recursos de engenharia;

## Slide 18: Definição dos Produtos
IU (interface de usuário);
Som;
Localização;
Roteiro; e
Geral.

## Slide 19: Avaliação da Tecnologia
Decidir sobre o mecanismo de jogo, ferramentas de arte, ferramentas de script, sistemas de IA, sistemas de física e outros elementos técnicos que são necessários para fornecer a funcionalidade desejada.

## Slide 20: Definição das Ferramentas

## Slide 21: Definição do Pipeline

## Slide 22: Referências
Chandler, H. M.; Manual de produção de jogos digitais. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
Tamborin, W. A. J.; Paschoal, A. R. Arte conceitual: aplicação prática e ilustrativa em um jogo fictício. Proceedings of SBGames, 2013. disponível em: https://www.researchgate.net/publication/267638107_Arte_conceitual_aplicacao_pratica_e_ilustrativa_em_um_jogo_fictício.